Министерство природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

Федеральная служба по экологическому, технологическому

и атомному надзору

Приказ

от 5 ноября 2009 г. N 922

об обеспечении исполнения государственной функции

по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных

производственных объектов в электронном виде

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1555-р, утвердившего план перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти, приказываю:

1. Создать в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору рабочую группу по организации перехода на исполнение государственной функции по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов в электронном виде (далее - рабочая группа) и утвердить ее в составе согласно приложению N 1 к настоящему Приказу (не приводится).

2. Утвердить ведомственный план перехода на исполнение государственной функции по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов в электронном виде (далее - План) согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу.

3. Рабочей группе обеспечить организацию выполнения мероприятий согласно Плану.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Вр.и.о. руководителя

А.В.Ферапонтов

Приложение N 2

к Приказу Федеральной

службы по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от 5 ноября 2009 г. N 922

Ведомственный план

перехода на исполнение государственной функции

по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных

производственных объектов в электронном виде

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по переходу к исполнению государственной функ- ции по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных производствен- ных объектов в электронном виде (далее - государственная функция) | 5 ноября 2009 года | Приказ о создании рабочей группы | 2, 1, 7 - 10, 11 Управления |
| В рамках I этапа: |  |  |  |  |
| 2 | Размещение информации в Сводном реестре государственных (муниципальных) услуг и функций (далее - Сводный реестр) об исполняемой государственной функции | 12 ноября 2009 года | В Сводном реестре разме- щены сведения об исполняемой государственной функции | 1, 2, 7 - 10 Управления |
| 3 | Разработка технического задания на модернизацию сайта Ростехнадзора (размещение информации обо всех исполняемых государственных функциях, необходимых документов и образцов их заполнения) | 15 ноября 2009 года | Техническое задание | 2 Управление |
| 4 | Модернизация сайта Ростехнадзора (размещение информации об исполняемых государственных функциях, необходимых документов и образцов их заполнения) | 25 декабря 2009 года | Модернизирован- ный сайт Ростехнадзора | 2, 1, 7 - 10 Управления |
| В рамках II этапа: |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и утверждение форм документов, необходимых для подачи в Ростехнадзор для исполнения государственной функции в электронном виде | 1 декабря 2009 года | Утвержденные формы документов | 8, 7, 10, 2, 11 Управления |
| 6 | Размещение в Сводном реестре форм документов, необходимых для исполнения государственной функции в электронном виде, а также образцов заполнения указанных форм документов и платежных документов | 12 декабря 2009 года | В Сводном реестре размещены образцы документов | 1, 2, 7 - 10 Управления |
| В рамках III, IV этапов: |  |  |  |  |
| 7 | Реализация возможности приема документов для исполнения государственной функции, поданных через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), реализация возможности информирова- ния о ходе рассмотрения заявки | 1 марта 2010 года | Рабочее место оператора, реа- лизация приема документов и информирования о ходе рассмот- рения заявки | 2, 1 Управления |
| В рамках V этапа: |  |  |  |  |
| 8 | Проведение анализа аппаратно- технических средств и информационных систем Ростехнадзора в части возможности перехода к исполнению государственной функции в электронном виде | 1 февраля 2010 года | Предложения по модернизации аппаратно- технических средств и информационных систем Ростехнадзора | 2 Управление |
| 9 | Разработка технического задания на информационную систему обеспечения исполнения государственной функции в электронном виде, объявление конкурса на создание информационной системы | 1 марта 2010 года | Техническое задание, объяв- ление конкурса на модернизацию информационной системы | 2, 3, 7 - 10 Управления |
| 10 | Введение в опытную эксплуатацию информационной системы обеспечения исполнения государственной функции в электронном виде | 1 октября 2010 года | Информационная система (опытная эксплуатация) | 2, 7 - 10 Управления |
| 11 | Доработка и масштабирование информационной системы обеспечения исполнения государственной функции в электронном виде | 1 августа 2011 года | Информационная система (промышленная эксплуатация) | 2, 7 - 10 Управления |
| В рамках реализации проекта: |  |  |  |  |
| 12 | Разработка проекта административ- ного регламента исполнения государ- ственной функции в электронном виде, в том числе с использованием ЭЦП. Внесение административного регламента на утверждение | 1 февраля 2010 года | Проект административ- ного регламента | 8, 7, 10, 11, 2 Управления |
| 13 | Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих порядок исполнения государственной функции в электрон- ном виде. Внесение предложений по изменениям указанных нормативных правовых актов с учетом возможности исполнения государственной функции в электронном виде, в том числе с использованием ЭЦП | 1 декабря 2010 года | Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты | 11, 2, 7 - 10 Управления |
| 14 | Формирование графических карт исполнения государственной функции в соответствии с Рекомендациями Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - Минкомсвязи России), нап- равление отчетов о ходе реализации мероприятий в Минкомсвязи России | ежеквар- тально | Графические карты, отчеты | 2, 7 - 10 Управления |
| 15 | Подготовка финансово-экономического обоснования перехода на исполнение государственной функции в электронном виде | 1 апреля 2010 года | Финансово- экономическое обоснование | 3, 2, 7 - 10 Управления |
| 16 | Представление отчетности о ходе выполнения проекта руководителю Ростехнадзора | ежемесячно | Отчет | 2 Управление |